STUDYBUDDY PROJECT CHARTER ──────────── Asistent studimi me inteligjencë artificiale për studentët në Shqipëri Andrin Gjana, Beso Liko, Migel Kananaj, Enes Zharri 19.10.2026 Lenda: SY

STUDYBUDDY Project Charter Asistent studimi me inteligjencë artificiale për studentët në Shqipëri

1. Të dhënat e dokumentit

| Emri i projektit | StudyBuddy |
| --- | --- |
| Anetaret | Andrin Gjana, Beso Liko, Migel Kananaj, Enes Zharri |
| Shkolla | Hermann Gmeiner |
| Data e hartimit | 18.10.2026 |
| Statusi | Faza e Planifikimit |
| Klasa | XII-A |
| Lenda | SY |
| Tregu fillestar | Shqipëria (shqip dhe anglisht) |
| Miratohet (ose jo) | Mesuese Marsela Krasta |

2. Qëllimi dhe nevoja e biznesit

Studentët në Shqipëri dhe në rajon kalojnë orë të tëra duke përpunuar PDF, slajde dhe shënime, pa mjete të përballueshme që i kthejnë materialet e tyre në përmbledhje, flashcards, quize dhe biseda të bazuara në dokument. Mjetet ekzistuese globale janë shpesh të shtrenjta, të palokalizuara ose të përgjithshme nuk janë ndërtuar rreth materialit që studenti ka ngarkuar.

StudyBuddy e adreson këtë problem: studenti ngarkon dokumentin e vet dhe merr një seksion studimi të gjeneruar nga AI, dhe context-level që përgjigjet vetëm nga ai material.

3. Objektivat SMART

| Objektivi | Treguesi |
| --- | --- |
| (S) Specific | Zhvillim I nje platforme qe ofron: Përmbledhje / Flashcards / Quiz / Chat ne menyre me efektive dhe te leverdisshme se cdo platforme tjeter |
| (M) Measurable | 98% te testimeve finale te suksesshme |
| (A) Achievable | Ndarje pune per te arritur sukses ne bashkepunim dhe projekt |
| (R) Relevant | Ndihme per studentet ne gjithe shqiperin |
| (T) Time-bound | Perfundim I projektit brenda 6 muajve |

4. Kërkesat

•  Ngarkim: Ngarkim i materialeve të studimit (PDF, DOCX, PPTX, TXT, imazhe/HEIC) me Pinecone.

•  Gjenerim: Përmbledhje, karta memorie dhe kuize të gjeneruara nga AI (gpt 4o mini), me fokus tematik.

•  Chat: Chat me nje agjent AI ne lidhje me dokumentin ose grupin e dokumenteve.

•  Shënime: Shënime të integruara (gjithashtu edhe folders).

•  Akses: Sign-Up, Sign-In me Clerk dhe ndërfaqe dygjuhëshe (shqip / anglisht).

•  Administrim: Paneli i superpërdoruesit për kufij ngarkimi/chat dhe menaxhim përdoruesish.

5. Scope

5.1 Brenda Scope

•  Aplikacioni web i studentit dhe paneli administrativ.

•  Procesimi i dokumenteve, embeddings, responsive chat dhe kufijtë e përdorimit.

•  Ndryshueshmeri midis shqip dhe anglisht.

•  Menaxhim profilesh.

5.2 Jashtë shtrirjes (në këtë fazë)

•  Aplikacion iOS / Android.

•  Domain.

•  Modelim I menyres se te ardhurave.

•  Zgjerim gjeografik përtej Shqipërisë si treg primar.

6. Deliverables

| Produkti | Përshkrimi |
| --- | --- |
| Aplikacioni StudyBuddy | Web app për studentë |
| Plan Menaxhimi (logjike) | Diskutim mes anetareve mbi menyren se si do te jete qasja ndaj projektit |
| Project charter | Ky dokument |
| Plan Menaxhimi (dokument) | Do te hartohet ne muajt ne vazhdim |

7. Afati i përmbledhur

| Faza | Përshkrimi | Objektivi |
| --- | --- | --- |
| Baza fillestare | Ngarkim dokumentesh, gjenerim, chat, shënime, admin dhe profile | Perfundim brenda 4 muajsh |
| Zhvillim I metejshem | Kufij chat/ngarkim, fshirje përdoruesi, matje përdoruesish | Nisje e planifikuar pas 4 muajsh dhe perfundim pas 6 muajsh |
| Tregu | Përvetësim në Shqipëri, feedback studentësh | Perfundim pas 6+ muajsh (jasht scope) |
| Të ardhura | Lancim i modeleve të pagesës | Perfundim pas 6+ muajsh (jasht scope) |

8. Buxheti

Brenda scope:

Buxheti mbetet 0 sepse cdo gje po behet manualisht ose me ndihma minimale nga burime te tjera falas  dhe burime te cilat jane ne dispozicion.

Jasht scope:

•  Hosting: Vercel (falas fillimisht por ne rast avancimi mund te nevojitet pagese).

•  Autentifikim: Clerk

•  DB: Supabase

•  Embedding: Pinecone

Te gjitha keto sherbime jane fillimisht falas por ne rast avancimi mund te nevojitet pagese. Analiza nuk eshte kryer per shkak se keto jane jasht scope.

9. Ekipi

| Roli | Emri / njësia | Përgjegjësia |
| --- | --- | --- |
| Menaxher Projekti | Andrin Gjana | Merret me mbarevajtjen e projektit, dokumentacionet dhe mbikqyrjen e detyrave |
| Zhvillues Backend | Beso Liko | Zhvillon backend (funksionalitetet) |
| Zhvillues Frontend | Migel Kananaj | Zhvillon frontend (paraqitja) |
| Trajnues AI / Testues | Enes Zharri | Merret me trajnimin e AI (machine learning) dhe testimin ne fund te projektit |

10. Risqet

| Rreziku | Ndikimi | Përgjigja fillestare |
| --- | --- | --- |
| Rritje e çmimit ose kufizim i OpenAI | Kosto e papritur ose ndërprerje e gjenerimit/chat | Kufij përdorimi, monitorim kostoje, plan B i modelit me agjent te tjere |
| Dështim i responsivitetit të chat-it | Humbje besimi i përdoruesit | Testim I hollesishem para lancimit |
| Dalje nga context-level | Cilësi e dobët | Rregullim backend/AI training |
| Problem me profilet | Mungesë sigurie per kredencialet | Clerk auto-sec |
| Varësi nga një model AI | Ndalim i zhvillimit | Modele dhe agjente rezerve |